АДМИНИСТРАЦИЯ

ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2024                                                                                                     № 28-П

с. Троица

О внесении изменений в постановление администрации Троицкого сельского поселения от 14.08.2017 № 46

В соответствии с Генеральным планом Троицкого сельского поселения, администрация Троицкого сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Троицкого сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области на 2018 – 2027 годы», утвержденную постановлением администрации Троицкого сельского поселения от 14.08.2017 № 46 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Троицкого сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области на 2018 – 2027 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Троицкого сельского поселения от 12.01.2018 № 2, от 16.01.2020 № 4-П, от 01.06.2023 № 45-П, от 05.12.2023 № 92-П) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Перечень мероприятий по реализации программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Троицкого сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области на 2018 – 2027 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Троицкого

сельского поселения                     Т.Г. Лыскова

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Троицкого сельского поселения Белохолуницкого муниципального района Кировской области.

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Троицкого сельского поселения

от 21.05.2024 № 28-П

- перечень мероприятий по реализации программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Троицкого сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области на 2018 - 2027 годы»

| - № п/п | - наименование мероприятия | - срок исполнения мероприятия | - объем финансирования | - результат реализации мероприятия | - исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - проведение паспортизации и инвентаризации дорог местного значения | - 2025 год | - 55000,00 | - получение правоустанавливающих документов на автомобильные дороги | - администрация сельского поселения |
| - 2 | - инвентаризация с оценкой технического состояния всех сооружений на дорогах и улицах поселения | - 2025 год | - 15000,00 | - безопасное использование сооружений | - администрация сельского поселения |
| - 3 | - ремонт и содержание дорог | - вест период программы | - 2018г – 137420,00 - 2019г – 219520,00 - 2020г – 244700,00 - 2021г – 250400,00 - 2022г – 304800,00 - 2023г -268300,00 - 2024г – 369990,00 - 2025г – 317900,00 - 2026г – 320300,00 - 2027г – 329800,00 | - безопасность движения транспорта и пешеходов | - администрация сельского поселения |
| - 4 | - информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения | - весь период | - без материальных затрат | - повышение уровня знаний в области безопасности дорожного движения | - администрация сельского поселения |
| - 5 | - ремонт улицы Мира в с. Троица | - 2023 год | - 569028,49 - бюджет района – 540000,00 - местный бюджет – 29028,49 | - повышение безопасности движения автомобилей и пешеходов | - администрация сельского поселения |
| - 6 | - закупка оборудования для содержания дорог (отвал для уборки снега) | - 2020 год | - 36000,00 | - безопасность движения транспорта и пешеходов, - подъезды специализированного транспорта ко всем объектам | - администрация сельского поселения |